## Slide 1
comité référents SI SIAO
Novembre 2024

## Slide 2: Sommaire
Thématiques identifiées
Liste des tickets
Relevé d’informations, décisions et d’actions

## Slide 3: 1. Thématiques identifiées
Les thématiques demandes et extractions ont été identifiées dans les demandes les plus récurrentes et les plus impactantes.
Thématiques du SI SIAO
Général
Administration
Général
Connexion
Général
Tableaux de bord
Ménages
Recherche et création
Ménages
Éval flash & approfondie
Ménages
Doublons
Demandes
115
Demandes
Insertion
Demandes
Prestation
Indicateurs
Indicateurs
Extractions
115
Extractions
Insertion
Extractions
Personnes
SIAO
Paramétrage
SIAO
Gestion des listes d’attente
Général
Gestion des territoires
Demandes
Delta
Demandes
Recherche 115
Demandes
Recherches insertion
Offre
Gestion des structures
Offre
Gestion des groupes de places
Général
Gestion des utilisateurs
Ménages
Notes
Ménages
Situation
Ménages
Suivi des modifications
Offre
Gestion des accompagnements

## Slide 4: 2. Liste des tickets 1/3
Tickets
Ticket 2018
Comptabiliser les demandes comme pourvues quand le SIAO a fait une orientation mais que le ménage ne s’est pas présenté
Ticket 6294
Interdire les chevauchements de prises en charge quand le SIAO met en place un renouvellement dans le passé (saisie indirecte)
Demandes
115
Demandes
115
Ticket 5710
Permettre la mise à jour de la composition d’une demande par le TS quand la demande est sur liste d’attente
Ticket 5729
Permettre la saisie de la date associée au refus de prise en charge au lieu d’enregistrer la date du jour de la saisie de cette information systématiquement
Ticket 6063
Rappeler au TS de transmettre la demande au SI SIAO quand il enregistre sa demande afin d’éviter les oublis de transmission au SIAO
Demandes
Insertion
Demandes
Insertion
Demandes
Insertion

## Slide 5: 2. Liste des tickets 2/3
Ticket 5709
Permettre aux TS de transférer les demandes à un autre TS référent alors que la demande se trouve au statut A mettre à jour, A compléter ou Inscrite sur liste d’attente
Tickets
Demandes
Insertion
Ticket 6583
Améliorer l’affichage des types de prolongations dans les demandes Delta
Ticket 6311
Rectifier les prises en charge entre le statut de la demande dans le SI SIAO et la prise en charge Delta au niveau des prolongations
Ticket 3579
Pouvoir retirer une personne d’une demande 115 après son retrait d’une prise en charge Delta
Demandes
DELTA
Demandes
DELTA
Demandes
DELTA
Ticket 6821
Débloquer la désinscription d’une demande sur liste d’attente quand elle est aussi orientée vers un dispositif d’accompagnement
Demandes
Insertion

## Slide 6: 2. Liste des tickets 3/3
Ticket 5952
Corriger la présence à tort de certaines personnes hors de la demande dans l’export de recherche de demandes
Ticket 6936
Corriger l’absence de dates d’entrée en structure dans le résultat des extractions
Ticket 5653
Remplacer l’information sur le droit de séjour au moment de la demande par l’information sur le droit de séjour actuel
Ticket 4622
Corriger les erreurs de résultats incohérents avec le critère sur le sexe déclaré
Tickets
Extractions
Commun
Extractions
Insertion
Ticket 6326
Je souhaite connaitre la structure d’hébergement même quand elle est identifiée après une absence de prise en charge par Delta
Demandes
DELTA
Demandes
Recherches insertion
Demandes
Recherches 115

## Slide 7: 3. Relevé d’informations, de décisions et d’actions
N° | Sujet | Information | Action / Décision
2018 | Demande pourvue même si absence ménage | Améliorer le suivi des demandes non pourvues. | Confirmé pour libérer la place mais ne pas indiquer la demande comme pourvue
6294 | Chevauchement de prise en charge |  | Confirmé
5710 | MAJ compo de demande sur liste d’attente | Informer le SIAO du changement | Annulé – Le SIAO doit avoir la main sur ce changement ou imposer une nouvelle demande
5729 | Préciser la date de refus par la structure |  | Confirmé
6063 | Rappel de transmission de demande | Autre ticket à générer sur le rappel de création de demande au moment de la constitution du dossier | Confirmé
5709 | Flexibilité sur le transfert de demandes vers un autre 1er accueil |  | Annulé car en désaccord avec le principe de permettre le transfert de demandes
6821 | Corriger un blocage de désinscription de liste d’attente |  | Confirmé
6311 | IDF – Rectifier les périodes de prise en charge entre le 115 et Delta |  | Reporté mais solution à présenter en amont -> prochain comité selon le temps d’analyse nécessaire
3579 | IDF - Retrait de personne de la demande 115 |  | Confirmé et priorité haute

## Slide 8: 3. Relevé d’informations, de décisions et d’actions
N° | Sujet | Information | Action / Décision
6583 | IDF – Améliorer l’affichage des prolongation (aligner vers le fonctionnement du 115) |  | Confirmé
6326 | IDF - Corriger l’affichage de la structure hébergement après une orientation Delta sans suite |  | Confirmé
5952 | Correction d’export de recherche de demandes sur les personnes non présentes en demande mais exportées |  | Confirmé
5653 | Restituer l’info sur le droit de séjour actuel au lieu de l’info au moment de la demande (export résultat de recherche 115) | Afficher le libellé indiquant qu’il s’agit de la donnée au moment de la demande | Modifié : Ne faire que le renommage du libellé associé à la valeur
4622 | Rectifier les résultats d’extraction basés sur le sexe déclaré |  | Confirmé
6936 | Restituer les dates d’entrée en structure correctement dans les extractions |  | Confirmé

## Slide 9: 3. Remontées hors périmètre des tickets de l’atelier
N° | Sujet | Information | Action / Décision
Autre | Problèmes à traiter sur les notifications du SIAO quand un TS met à jour des ménages | Sujet adressable via les prochains tableaux de bord (dont certains se baseront sur des évènements au sein des dossiers) | A analyser
Autre | Demande de Tracer les mises à jour apportées par Delta quand le changement n'a pas été demandé par le SIAO |  | A analyser
Autre | Impossible d'ajouter une personne dans une demande delta, changement de compo impossible |  | A analyser
Autre | Etudier comment relancer les utilisateurs qui doivent accepter un transfert de demande |  | A analyser
Autre | Améliorer la visibilité des modifications apportées aux demandes pour réétudier l’orientation faite par le SIAO |  | A analyser

## Slide 10: Remarques et suggestions
Modifier le format de partage des tickets vus en comité (Excel au lieu de PDF)
Passer les sujets propres à l’IDF (Delta) en fin de comité