## Slide 1
comité référents SI SIAO
FEVRIER 2025

## Slide 2: Sommaire
Thématiques identifiées
Liste des sujets
Relevé d’informations, décisions et d’actions

## Slide 3: 1. Thématiques identifiées
Les thématiques demandes et extractions ont été identifiées dans les demandes les plus récurrentes et les plus impactantes.
Thématiques du SI SIAO
Général
Administration
Général
Connexion
Général
Tableaux de bord
Ménages
Recherche et création
Ménages
Éval flash & approfondie
Ménages
Doublons
Demandes
115
Demandes
Insertion
Demandes
Prestation
Indicateurs
Indicateurs
Extractions
115
Extractions
Insertion
Extractions
Personnes
SIAO
Paramétrage
SIAO
Gestion des listes d’attente
Général
Gestion des territoires
Demandes
Delta
Demandes
Recherche 115
Demandes
Recherches insertion
Offre
Gestion des structures
Offre
Gestion des groupes de places
Général
Gestion des utilisateurs
Ménages
Notes
Ménages
Situation
Ménages
Suivi des modifications
Offre
Gestion des accompagnements

## Slide 4: 2. Liste des sujets 1/4
Sujets
La recherche de ménage ne permet plus d’utiliser le filtre sur le territoire
Le filtre se base sur le territoire sur lequel le dossier du ménage a été créé. Ainsi il y a un risque de doublon de ménage si les intervenants utilisent ce critère
Le critère a été retiré et au lieu de celui-ci il faudra observer les demandes du ménage depuis le tableau de résultat de recherche (sans nécessité d’ouvrir le dossier du ménage)
Recherche sans territoire
Mise à disposition d’une documentation sur les tableaux de bord et leur fonctionnement (règles sur les demandes restituées)
Général
Tableaux de bord
Ménages

## Slide 5: 2. Liste des sujets 2/4
Sujets
Amélioration de plusieurs éléments du dossier du ménage
Rationalisation des adresses
Grille ETHOS et Situation résidentielle
Ménages
Adresses et Situation
Lancement d’un chantier de mise en place de l’évaluation flash :
Horodatage de l’évaluation
Matérialisation dans le SI SIAO
Ménages
Éval flash & approfondie

## Slide 6: 2. Evaluation flash Enrichir l’existant et mettre en œuvre l’instruction SIAO du 31 mars 2022
MATÉRIALISATION
Les bonnes informations au bon endroit
HORODATAGE
Assurer le maintien à jour des informations des ménages
Faciliter les saisies
Diminuer les temps d’utilisation du SI SIAO
Mettre en œuvre l’enregistrement d’une EA dans les 2 mois suivants la première EF
Évaluer le degré d’urgence et de précarité de la situation des ménages
Répondre de manière optimale en fonction de la situation réelle des ménages
Notes: Avoir les bonnes informations qui permettent aux porteurs de l’EF de répondre de la manière la plus adaptée aux besoins remontés
Focaliser et faciliter les saisies sur les éléments structurants de la situation du ménage
Diminuer les temps d’utilisation du SI SIAO
Redonner du temps d’accompagnement et de réponse aux écoutants et TS veille sociale -> reposer le SI SIAO comme un outil et non une contrainte

## Slide 7: 4. Adresses
DEMANDE
Insertion
115
Prestation
Adresse
Lieu de vie de nuit
DOSSIER
Lieu de vie
Domiciliation
DEMANDE
Adresse de prestation ou maraude
Apports
Faciliter les saisies (2 localisations)
Cohérence des situations
Clarté de lecture
Objectifs
Diminuer le nombre de saisies
Vider la demande 115/INS d’invariants ménages
Enjeux
Rationalisation de l’existant
Mise en qualité des données
/
CIBLE
ADRESSES DU MÉNAGE
PRESTATION
DOSSIER
Lieu de vie
Domiciliation
EXISTANT
/

## Slide 8: 5. Grille Ethos
Clarifier les situations résidentielles
30 000 combinaisons à 47 situations ETHOS
Apporter de la cohérence dans la parcours des ménages
Une situation résidentielle dépend de la situation d’un ménage et non d’une demande
Faciliter et diminuer le nombre de saisies
2 champs conditionnés au lieu de 3 champs non conditionnés
Vider la demande d’invariants ménages
Atelier de présentation de la RDD à venir
Notes: Sur l’existant :
Insertion : 10 combinaisons supérieure à 1% = 35% des situations
Autre-Autre-Autre 9ème avec 1,36% des cas
115 : 12 combinaisons au dessus de 1% = 74% des situations, dont 50% Rue-rue-rue
Autre-Autre-Autre 9ème avec 1,2% des cas

## Slide 9: 2. Liste des sujets 3/4
Sujets
Déploiement planifié le 25/02 d’une version corrective sur les fusions et les cas de blocage techniques rencontrés
Fusions
Revue des motifs liés aux actions suivantes :
Annulation de demande insertion
Annulation d’orientation insertion
Refus de prise en charge insertion
Refus d’orientation 115
Fin de prise en charge (insertion et 115)
Demandes
115 & Insertion
Ménages

## Slide 10: 2. Liste des sujets 4/4
Sujets
Refonte du fléchage des demandes Delta
Mise en place du type de prise en charge
Mise en place des protocoles de prise en charge (en lieu et place de l’organisme)
Bascule des organismes des PEC en cours vers le type de PEC et le protocole associé
Demandes
Delta

## Slide 11: 3. Relevé d’informations, de décisions et d’actions
N° | Sujet | Information | Action / Décision
1 | Prioriser les incidents | Besoin d’un temps dédié pour prioriser les incidents identifiés en comité référents | Un temps dédié en fin de comité sera réservé pour évoquer plusieurs incidents (2 voire 3 incidents selon le temps disponible)
2 | Démo module offre | Demande de démonstration du module offre sur la plateforme de formation | Les sessions de démos sont terminées mais des enregistrements seront mis à disposition
3 | Déploiement en formation | Question sur le principe de mettre d’abord à disposition les nouvelles versions en formation | La formation doit être à la même version que la production
4 | Critère sur le territoire |  | Afficher le département de la dernière demande Mettre un filtre sur les départements de demandes
5 | Recherche de demandes | Besoin de nouveaux critères | Liste transmise par email à analyser pour mise en oeuvre
6 | Tableau de bord « Dernières entrées en structure » | On affiche à tort la structure 1er accueil au lieu de la structure d’hébergement | Afficher la structure qui héberge et non le 1er accueil
7 | Adresses | Récupérer une adresse associée à chaque demande | Le lieu de vie doit être historisé pour chaque demande

## Slide 12: 3. Remontées hors périmètre des tickets de l’atelier
N° | Sujet | Information | Action / Décision
1 | Problème de génération multiple de demandes | Des demandes sont dupliquées à tort lors de leur création | Traiter le sujet à travers le ticket 9173
2 | Problème de fusion bloquée en cas de demande insertion | La fusion est bloquée quand une personne est dans une demande insertion active | Analyser les exemples fournis pour traiter le sujet
3 | Problèmes liés aux tableaux de bord et aux données restituées | Certains statuts de demandes ne correspondent pas aux tableaux de bord ni aux exports | Analyser les écarts de tableaux de bord selon la documentation en cours

## Slide 13: Remarques et suggestions